# PHÂN TÍCH FEEDBACK MENTOR VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỈNH SỬA ROADMAP

Cập nhật lần 2 — 17/06/2026

# 1. Mục đích

Tài liệu này phân tích từng điểm feedback từ mentor, mapping vào 11-phase roadmap, và ghi lại các quyết định đã được đưa ra sau khi họp.

# 2. Quyết định về feedback #1: "Chỉ dry-run"

Đã quyết định:

GIỮ NGUYÊN — MCP LÀ ĐƯỜNG DUY NHẤT.

Không dùng dockerode hay bất kỳ thư viện nào gọi Docker Engine API trực tiếp.

- Mutation path duy nhất: ReAct/Execution → MCP Client → Custom MCP Server → Docker Runtime Adapter → Docker Engine API

- Phase 9: Custom MCP Server — giữ nguyên

- Phase 10: Docker Runtime Adapter + Docker Engine API — giữ nguyên

- Lý do: Giữ tách biệt agent intent / tool capability / policy approval / runtime observation. Nếu dùng dockerode thẳng, các lớp này bị phá vỡ.

# 3. Quyết định về feedback #2: "Bug topology"

Đã quyết định: LÀM ROADMAP FIX CHI TIẾT

Bug nằm ở:

- applyInferredDependencies() trong react-agent.ts (dòng 1257-1274): hardcode 3-tier assumption

- buildSpecFromDraft(): không có graph connectivity validation

- getDefaultServiceName(): giả định node image => tên "api" khi có proxy hoặc db

Kế hoạch fix 6 bước:

- B1: Thêm TopologyIssue type + validateTopologyGraph() trong domain schemas

- B2: Sửa applyInferredDependencies() — thêm fallback nối proxy → db khi thiếu backend

- B3: Thêm topology warnings vào dependency-schedule.ts

- B4: Liên kết với repairInfrastructureSpec() nếu cần (optional)

- B5: Thêm unit test cho topology validation (tests/topology-validation.test.ts)

- B6: typecheck + test + lint pass

Các trường hợp incomplete topology:

- proxy + db (ko backend): Fallback proxy → db + warning

- proxy only: OK, single service

- db only: OK, single service

- proxy + backend (ko db): Warning (có thể stateless)

- backend + db (ko proxy): Warning (ko entry point)

Chi tiết xem file docs/topology-fix-roadmap.md

# 4. Quyết định về feedback #3, #4, #5

Note lại để sau — không làm ngay:

- Feedback #3 (State management / drift detection): Chờ sau Phase 10 — khi có Docker runtime observation thật.

- Feedback #4 (Interactive correction / follow-up): Chờ sau Phase 11 — đây là feature mới hoàn toàn, chưa có trong roadmap.

- Feedback #5 (Compose auto-resolve): Fix deterministic trong compose renderer, có thể làm song song với topology fix — không cần LLM.

# 5. Điều chỉnh roadmap

Phiên bản cập nhật:

Phase	Nội dung	Trạng thái

1-5	Scaffold + Validation + Prompt-to-spec + Compose ✅	Giữ nguyên

6	Compose Preview + So ánh Dependency ✅	Thêm topology warning

7	SQLite State ✅	Giữ nguyên

8	Approval Boundary ✅	Giữ nguyên

9	Custom MCP Server 🔄	Giữ nguyên — không đổi

10	Docker Runtime Adapter 🔄	Giữ nguyên

11	Basic Drift Detection (docker inspect + compare)	Kéo lên từ Phase 11 cũ

12	Interactive Refinement Loop	Mới — để sau

13	E2E Healing + Fault Injection	Dời lại

Fix song song (không chờ phase):

- Topology graph validation (docs/topology-fix-roadmap.md)

- Compose auto-resolve: auto-generate password, healthcheck mặc định, CMD fallback

# 6. Lưu đồ quyết định

Question 1: Docker trước MCP?

→ Không. MCP là đường duy nhất.

Question 2: Topology validation fix ngay?

→ Có. Làm roadmap 6 bước, fix deterministic.

Question 3: Interactive correction priority?

→ Không. Note lại để sau. Single-agent + one-shot flow trước.

— Hết —